Załącznik nr 5 do SIWZ:

Umowa - Projekt

do zamówienia publicznego nr …  (zwana dalej umową)

Zawarta w dniu ……. 2017 r. pomiędzy Instytutem Archeologii i Etnologii PAN,

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, 50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6, NIP: 525-000-88-44  Regon: 000325788, tel. 71/344-16-08, faks 71/344 33 52, adres strony internetowej: www.arch.pan.wroc.pl,  reprezentowanym przez:

Sławomira Moździocha – Kierownika Ośrodka

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a:

..................................................................................................................

z siedzibą:...................................................................................................

nr identyfikacyjny NIP:………………………, REGON:……………………………………………………….

działającą na podstawie: ………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną  w dalszej części umowy  „Wykonawcą” o następującej treści:

Tryb zawarcia umowy:

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, nr postępowania …………………../17.

§ 1.

# Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych naprawy fragmentu dachu po pożarze w zabytkowym budynku Zamawiającego, położonym we Wrocławiu przy ul. Więziennej 6, wraz z wykonaniem prac i czynności uzupełniających, zgodnie warunkami podanymi w niniejszej umowie wraz z załącznikami (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr ………………………./17 zwanej w skrócie SIWZ wraz z jej wszystkimi załącznikami, Oferta przetargowa Wykonawcy z dnia ……..), a także zgodnie z: uzgodnionym harmonogramem robót, przepisami ustawy Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, stwierdzonymi po zawarciu niniejszej umowy – Zamawiającemu służy prawo wyboru rozwiązania odpowiadającego warunkom realizacji zamówienia.

- Zakres robót do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca określa treść niniejszej umowy wraz z załącznikami (SIWZ zamówienia nr . …………………./17 wraz z jej załącznikami, projektami budowlanymi, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – zwanymi dalej łącznie dokumentacją projektową).

- W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie wymagane materiały i wykonać następujące roboty i czynności:

- Najważniejsze roboty główne:

- rozbiórka fragmentu dachu istniejącego pokrycia wraz z łaceniem i uszkodzoną membraną na krokwiach,

- wycięcie nadpalonych fragmentów konstrukcji dachu,

- wzmocnienie i uzupełnienie konstrukcji więźby odpowiednimi dobitkami, wykonanie nowej kalenicy,

- odtworzenie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej typu mnich-mniszka,

- zamocowanie podpór przewodów instalacji piorunochronnej w linii dachówek kalenicowych,

- wykonanie wyłazu dachowego, ław i stopni kominiarskich na dachu od strony dziedzińca w celu umożliwienia dojścia do pobliskiego komina,

- odtworzenie warstw wykończeniowych poddasza (membrana paroszczelna, izolacja termiczna z wełny mineralnej, paroizolacja, tynk gips kartonowy odporny na działanie ognia,

- odtworzenie wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Wszystkie osoby wykorzystywane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, powinny spełniać wymogi zawarte w SIWZ, a także obowiązujące w tym zakresie przepisy BHP, posiadać wymagane uprawnienia i zaświadczenia lekarskie, itd. Spełnienie tych wymagań będzie stanowiło podstawę dla Zamawiającego do dopuszczenia tych osób do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Najważniejsze roboty i czynności uzupełniające:

  - uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego i projektanta w przypadku stosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do przewidzianych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub ofercie Wykonawcy,

  - wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającego harmonogramu robót i planu zagospodarowania terenu zewnętrznego robót,

  - wykonanie planu BIOZ z uwzględnienie wymagań zawartych w specyfikacji zamówienia,

  - przenoszenie (wynoszenie i wnoszenie) mebli  i pozostałego wyposażenia pomieszczeń (urządzenia, spakowane w pudła książki, dokumenty, zabytki archeologiczne, itp.) z pomieszczeń w których będą prowadzone  roboty na korytarz lub do innych, w uzgodnieniu z użytkownikiem pomieszczeń i przedstawicielem  Zamawiającego,

  - wynoszenie z budynku, wywóz - utylizacja starych zdemontowanych elementów budynku,  odpadów budowlanych, itp.,

  - wykonanie i stosowanie przegród i kurtyn, odcinających  części budynku i terenu gdzie prowadzone są roboty przez Wykonawcę, od części użytkowanej przez Zamawiającego i Najemcę lokali użytkowych,

- szczelne zabezpieczenie przed zakurzeniem i zapyleniem (folią ochronną z PCV - pełne owinięcie i zaklejenie taśmą) znajdującego się w pomieszczeniach: sprzętu, aparatury i urządzeń, regałów, szaf, biurek, itp.,

- dokładne zabezpieczenie przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zadeptaniem, itp. - grubą folią budowlaną: podłóg w pomieszczeniach,

- wykonanie we wszystkich pomieszczeniach niezbędnych prac naprawczych po prowadzonych robotach,

- utrzymywanie na bieżąco pomieszczeń i terenu gdzie prowadzone są prace w należytym porządku: usuwanie na bieżąco zdemontowanych elementów i wyposażenia budynku (nie zagospodarowanych przez Zamawiającego), odpadów, gruzu, śmieci, itp. i składowanie ich w pojemniku Wykonawcy na podwórzu nieruchomości w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, a następnie ich systematyczny wywóz i utylizacja na koszt Wykonawcy,

- po zakończeniu robót dokładne posprzątanie, zmywanie i odkurzenie pomieszczeń budynku i terenu zewnętrznego (posadzki, wykładziny, meble i wyposażenie, okna, parapety, dziedziniec, chodniki, itp.) oraz posprzątanie i rekultywacja całego terenu i zieleni, gdzie były prowadzone prace.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, tylko w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Przewiduje się także możliwość zmiany - ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy tylko w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zasady rozliczania tych robót znajdują się w ust. 5 paragrafu 2 umowy dotyczącego wynagrodzenia.

- Zamawiający tylko w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy może dopuścić wprowadzenie zamiany materiałów, technologii lub urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej i określonych w SIWZ lub dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to, następujące  okoliczności:

  - powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujące poprawienie parametrów technicznych, jakościowych i właściwości użytkowych,

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Wszystkie materiały, technologie i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w Polskich Normach oraz wymaganiom określonym w  ustawie – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), a także wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ i niniejszej umowie.

- Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia muszą być zgodne materiałami i urządzeniami przewidzianymi w SIWZ, dokumentacji projektowej lub w Ofercie Wykonawcy. Powinny być fabrycznie nowe, nigdzie wcześniej nie używane, posiadające parametry techniczne i jakościowe oraz właściwości nie gorsze niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub w SIWZ. Wraz z dostarczeniem na teren budowy ww. materiałów i urządzeń przed ich wykorzystaniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ich do pisemnej akceptacji  i zatwierdzenia przez Zamawiającego (na druku uzgodnionym z Zamawiającym), wraz z dostarczeniem do Zamawiającego: deklaracji zgodności, certyfikatów, kart bezpieczeństwa, atestów, aprobat technicznych, opisów technicznych i technologicznych, itp. dokumentów, które w sposób jednoznaczny będą potwierdzały  iż są to materiały i urządzenia zdatne do użytku i o parametrach i właściwościach nie gorszych niż przewidziane w dokumentacji projektowej. Jeżeli po zakończeniu robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia i po dokonaniu ich odbiorów, w trakcie normalnej eksploatacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający stwierdzi, iż użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia materiały, technologie, urządzenia lub ich podzespoły posiadają parametry techniczne, jakościowe lub właściwości gorsze od wymaganych w SIWZ lub dokumentacji projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnej wymiany wadliwego produktu na nowy, wolny od wad w terminie 14 dni od momentu przekazania do Wykonawcy pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie.

- W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialności z tytułu strat i szkód w mieniu Zamawiającego spowodowanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, w szczególności spowodowanych zastosowaniem przy  realizacji umowy materiałów,  technologii, urządzeń lub ich podzespołów zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej.

- Zmiany, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu muszą być przed realizacją robót każdorazowo pisemnie zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. niniejszej umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń dostarczonych na teren budowy na swój koszt.

§ 2.

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości: brutto: ............................. zł, słownie: ...................................., w tym podatek VAT w wysokości: ............. %, co stanowi kwotę: ................zł,  słownie: ........................................

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianom poza przypadkami określonymi w umowie.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

- W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i odstąpienia przez Zamawiającego od części robót, obliczenie wartości niewykonanej części robót nastąpi na podstawie ustalenia, przez  zamawiającego, procentowego stosunku niewykonanych robót do całości lub danego etapu robót. Na tej podstawie  zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy.

§ 2 a

- Zamawiający dopuszcza realizowanie przedmiotu umowy przez Podwykonawców i dalszych  Podwykonawców na zasadach określonych w SIWZ, w zakresie rzeczowym określonym    w formularzu Oferty Wykonawcy oraz niniejszej umowie.

- Zasady dotyczące Podwykonawców mają zastosowanie do dalszych Podwykonawców.       Postanowienia ust. 3-16 stosuje się odpowiednio.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane  wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy lub projektu      zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie później niż 14 dni przed jej planowanym zawarciem. Dokumentacja dotycząca wykonania robót określonych w tym projekcie stanowi załącznik do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmian, Wykonawca przedłoży odpis z KRS lub inny właściwy dokument potwierdzający uprawnienia wskazanych w projekcie osób do zawarcia umowy lub jej zmiany.

- Zamawiający wyrazi stanowisko w sprawie przedłożonego projektu umowy lub projektu zmian do umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy lub jej zmiany.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, nie wyrazi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub jej zmianę.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Podwykonawcą umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem. Ten sam obowiązek dotyczy zmian do umowy.

- Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcą, zobowiązany jest do uwzględnienia     poniższych wymagań, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego     odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

  - Podwykonawca zastosuje się do postanowień niniejszej umowy na tyle, na ile one odnoszą się do robót budowlanych, dostaw lub usług, jakie mają zostać wykonane przez tego Podwykonawcę,

  - Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub w jakikolwiek inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części dostaw,             robót budowlanych ani usług,

  - prawa i zobowiązania Podwykonawcy, wynikające z zawartej z nim przez Wykonawcę umowy, nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez, uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy,

  - Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu do zaakceptowania          projektów umów, projektów zmian umów oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo i ich zmian, których przedmiotem są roboty budowlane,  pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytułu,

  - Podwykonawca  zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, poświadczonych za  zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo i ich zmian, których przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli ich wartość jest równa lub większa od kwoty 5 000 zł, pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 ust.1 umowy,

  - termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy wynosić będzie nie więcej niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub robót budowlanych,

  - zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy uwarunkowana będzie przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,

  - w umowie zastrzeżona jest kara umowna z tytułu braku zapłaty przez Podwykonawcę                    należnego wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,

  - w umowie zastrzeżona jest kara umowna z tytułu braku zmiany umowy o dalsze           podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli będzie on dłuższy niż 30 dni,

  - umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez  Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres umowy; ani zapisów uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

- Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą       Zamawiającego po spełnieniu warunków lub dokonaniu czynności o których mowa w ust. 2-8.

- Po zawarciu umowy z Podwykonawcą odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest dostarczyć

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub jej zmiany z Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą), a w przypadku robót budowlanych przedstawia też dokumentację określającą w sposób jednoznaczny zakres robót wykonywanych przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę). Niniejszemu rygorowi podlegają umowy lub ich zmiany, których przedmiotem są roboty budowlane oraz  umowy lub ich zmiany, których przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli ich wartość jest równa lub większa od kwoty 5 000 zł.

- Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub

dalszego Podwykonawcę kopii umowy lub jej zmiany, o których mowa w ust. 11, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust. 8. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1.

- Wykonawca zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający ponoszą solidarną       odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawców. W       przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi Zamawiający może zapłacić (w złotych polskich PLN) bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie. Zapłaconą Podwykonawcy kwotę Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 13 Zamawiający poinformuje

Wykonawcę o zamiarze bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza 7 – dniowy termin liczony od dnia doręczenia informacji o zamiarze

bezpośredniej zapłaty na zgłaszanie pisemnych uwag przez Wykonawcę.

- Termin płatności wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 13-14, wynosi 30 dni od daty

przedłożenia ostatecznych wyjaśnień przez Wykonawcę.

- Niezależnie od jakichkolwiek postanowień umowy dotyczących Podwykonawców, ani postanowień umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami, Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania Podwykonawców, jak za własne.

- Strony ustalają, że niżej wymienione roboty budowlane wykonane będą przez:

  - Wykonawcę w następującym zakresie: …………………………………;

  - Podwykonawcę  ………………………….. w następującym zakresie: ………………………………….

§ 3.

- Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 21 dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru robót, wad i usterek, Zamawiający ma prawo odpowiednio obniżyć należne wynagrodzenie lub nie dokonać odbioru i wyznaczyć nowy termin tego odbioru.

- W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10 umowy.

- Wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy /Podwykonawcy określoną kwotę.

- W przypadku realizacji umowy z udziałem Podwykonawców płatność faktury Wykonawcy będzie zrealizowana po przedstawieniu przez Wykonawcę należycie podpisanych oświadczeń Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) wraz z dowodem zapłaty, że zostały uregulowane należności wynikające z wykonania przez niego robót, dostaw lub usług odebranych przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego i zafakturowanych przez Wykonawcę, a objętych umową o podwykonawstwo.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa wyżej, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§ 4.

- Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:

  - przekazanie terenu budowy: ………………………….,

  - rozpoczęcie robót: …………………………………,

  - zakończenie robót i odbiór końcowy: …………………………..,

- Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Terminy ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu za zgodą Zamawiającego mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia:

- uzasadnionych przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego,

- działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej  bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- okoliczności których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- Zmiany terminów, o których mowa w ust. 3, będą odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

§ 5.

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

1.1. Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej w terminie do 3 dni od daty

podpisania niniejszej umowy.

1.2. Przekazanie dziennika budowy. Zapoznanie osób upoważnionych ze strony Wykonawcy z

regulaminami BHP, ppoż., zasadami użytkowania obiektu, itp., jakie obowiązują w obiekcie

Zamawiającego.

1.3. Przekazanie wykonawcy, w ciągu ……… dni od daty zawarcia umowy, terenu budowy oraz

uzgodnienie z Wykonawcą szczegółowych zasad organizacji i harmonogramu prac (w tym

godzin pracy w poszczególnych dniach tygodnia).

1.4. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i uczestniczenie w naradach koordynacyjnych.

1.5. Dokonywanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w niniejszej

umowy.

1.6. Regulowanie płatności dla Wykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowy.

1.7. Zamawiający w ramach swoich możliwości bezpłatnie udostępni Wykonawcy pomieszczenie lub

część terenu ogrodzonego podwórza na urządzenie przez Wykonawcę we własnym zakresie

zaplecza budowy, punkty poboru wody i energii elektrycznej, itp. na uzgodnionych warunkach

organizacyjnych i technicznych.

2. Obowiązki Wykonawcy:

2.1. Prawidłowe wykonanie wszystkich robót i prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w

zakresie i zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej umowie.

Zorganizowanie   zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – zgodnie z

warunkami podanymi w umowie.

2.2. Właściwie zabezpieczyć i oznakować teren prowadzonych robót oraz dbać o stan techniczny

i prawidłowość oznakowania terenu budowy przez cały czas trwania realizacji robót, zapewnić

bezpieczeństwo i ciągłość ruchu pieszego na udostępnionej Wykonawcy części podwórza.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg

publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy.  Wykonawca ponosi pełną

odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. Wykonawca na własny

koszt i ryzyko zabezpiecza swoje mienie, sprzęt i wyposażenie, znajdujące się na terenie budowy.

Zamawiający nie odpowiada za ww. mienie Wykonawcy w przypadku jego kradzieży, pożaru, itp.

2.3. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca złoży do zamawiającego imienny wykaz osób

przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia zawierający imię, nazwisko, adres

zamieszkania i numer dowodu osobistego. Zamawiający nie wyraża zgody na przebywanie na

terenie budowy osób postronnych, nie zamieszczonych w ww. wykazie osób.

2.4. Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego

i przepisami BHP. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien

opracować plan BIOZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. oraz przedstawić go Zamawiającemu do uzgodnienia i zapewnić jego stosowanie.

2.5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie pisemnej

i przekazanie jej zamawiającemu na 7 dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu

umowy.

2.6. Współpraca z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Projektantem.

2.7. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.

2.8. Nadzorowanie i koordynacja wszystkich prac realizowanych przez Podwykonawców. Wykonanie

robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań

wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty Podwykonawcom,

zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ kodeksu

cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy,

jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, nieterminowy, niezgodny z treścią umowy lub

treścią SIWZ zamówienia lub obowiązującymi przepisami.

2.9. Wykonawca zapewni i odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie i ochronę instalacji, mienia

Zamawiającego, wyposażenia i urządzeń zlokalizowanych w budynku i na terenie prowadzonych

Robót. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub

zanieczyszczeniem  ww. mienia, instalacji i urządzeń w czasie robót. O fakcie ich przypadkowego

uszkodzenia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i bezpośrednich użytkowników oraz

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz będzie z nimi współpracował w ich niezwłocznym

usunięciu w uzgodnieniu z Zamawiającym. Koszty napraw i awarii powstałych w związku z

pracami prowadzonymi przez Wykonawcę, w pełnym zakresie ponosi Wykonawca.

2.10. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy i udostępnianie go

Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów

i potwierdzeń. Dziennik budowy będzie przechowywany w uzgodnionym miejscu u

Zamawiającego.

2.11. Przygotowanie wykonanych robót i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie

z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcjami

eksploatacji, BHP i konserwacji wykonanych instalacji.  Zgłaszanie robót do odbiorów.

2.12. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz sanitarnych. Przestrzeganie regulaminów BHP,

ppoż., zasad użytkowania obiektu,  itp., jakie obowiązują w obiekcie Zamawiającego.

2.13. Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami. Zapewnienie stałej obecności na terenie

budowy osób funkcyjnych (kierownik budowy - kierownik robót), zgodnie z warunkami

niniejszej umowy i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

2.14. Zapewnienie i stosowanie przegród i kurtyn  antykurzowych oraz sprzętu spełniającego

wymagania Zamawiającego (sprzęt „bezpyłowy” i wymagania norm technicznych).

2.15. Utrzymywanie na bieżąco w czasie realizacji prac czystości i porządku w remontowanych

pomieszczeniach i na placu budowy.  Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego

wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania

odbioru końcowego.

2.16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty w mieniu

Zamawiającego  powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia przez   Wykonawcę,

pracowników Wykonawcy lub inne osoby lub firmy działające na rzecz Wykonawcy.

2.17. Realizacja przedmiotu zamówienia z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę,

które  spełniają wymagania zawarte w niniejszej umowie oraz w SIWZ wraz z jej załącznikami i

zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

2.18. Dostarczanie do Zamawiającego wymaganych dokumentów potwierdzających, ze ww. materiały

i  urządzenia spełniają wymagania zawarte w SIWZ wraz z jej załącznikami.

§ 6.

  - Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy, dokonywanie odbiorów, kontakty z Wykonawcą itd. prowadzić będzie w imieniu Zamawiającego  Pani Teresa       Kopyra tel. 71/344-16-08, kom. 693 372 091. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: mgr inż. …….…………....,

  - Wykonawca wyznacza:

a) Kierownika budowy pełniącego jednocześnie funkcję Kierownika robót w osobie:

……………………………………..……….……………..,

zam. ………………….……………, dow. osobisty nr ……………...  tel. ………. ……....,

posiadający(-a):

uprawnienia w specjalności ………………………….. nr uprawnień:

........................................................ ,

aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu

……………………………………………………………………………………….

b)  …….. osoby do realizacji przedmiotu umowy wymienione w zał. nr …. do niniejszej umowy,

c)  przedstawicieli do dokonywania w imieniu Wykonawcy odbiorów częściowych i/lub

końcowego przedmiotu umowy w osobach:

- ……….…………….., zam. ………………….……………, dow. osobisty nr ……………...

tel. ………. ……....,

posiadający(-a) uprawnienia w specjalności ………………………….. nr uprawnień:

....................

- ……….…………….., zam. ………………….……………, dow. osobisty nr ……………...

tel. ………. ……....,

posiadający(-a) uprawnienia w specjalności ………………………….. nr uprawnień:

....................

  - Zamawiający przewiduje zwoływanie w czasie realizacji umowy w uzgodnionych terminach, narad koordynacyjnych z udziałem:  przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta ( w razie potrzeby), Kierownika budowy – Kierownika Robót, przedstawiciela Wykonawcy, …….

  - Istnieje możliwość dokonania zmiany osoby Kierownika budowy pełniącego jednocześnie funkcję Kierownika robót oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, przy czym Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu, że nowe osoby spełniają wymagania zawarte w SIWZ.

  - Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

- choroby lub innych ważnych zdarzeń,

- jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych

od Wykonawcy.

  - W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

  - Zamawiający może także w uzasadnionych przypadkach zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia pisemnego  wniosku do wykonawcy przez Zamawiającego.

§ 7.

- Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego bez uwag stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy i wystawienia faktury końcowej.

- Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z udziałem Kierownika budowy -Kierownika robót i winien nastąpić niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni po ich zgłoszeniu do odbioru wpisem do dziennika budowy.

- Roboty budowlane, dla których strony ustaliły w harmonogramie odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, a Zamawiający dokona ich odbioru z udziałem Wykonawcy bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie wymagane  dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa wykonanych pomiarów i prób, itp. dotyczące odbieranego etapu robót.

- Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również upoważniony przedstawiciel Wykonawcy oraz przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Na co najmniej 7 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, dokumenty gwarancyjne  oraz pozostałe dokumenty wymagane w SIWZ zamówienia pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania całości przedmiotu umowy, a w szczególności dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, deklaracje zgodności, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia, „Instrukcji użytkowania, eksploatacji i BHP” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają okresowych przeglądów serwisowych, a także inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt wykonania lub uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

9.1. nadające się do usunięcia to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając

odpowiedni termin, fakt usunięcia wad zostanie potwierdzony protokolarnie,

9.2. nienadające się do usunięcia to Zamawiający może:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej

i technicznej,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie

z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów robót z wadami na koszt

i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą   umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 8.

- Strony umowy postanawiają, że okres odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi wynosi …… miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag dla całego przedmiotu umowy, a ponadto Wykonawca lub odpowiedni Producent dostarczonych materiałów lub urządzeń zapewnia  udzielenie następujących okresów gwarancji dla poszczególnych elementów zamówienia:

| Lp. | Element objęty gwarancją | Okres gwarancji Wykonawcy lub Producenta Naprawy i przeglądy gwarancyjne |
| --- | --- | --- |
| 1 | ………………………………………….. | …… miesięcy * – gwarancja Wykonawcy. Wykonawca zapewnia bezpłatnie: przegląd gwarancyjny zgodnie z zaleceniami producentów podzespołów instalacji, jednak nie rzadziej niż raz roku, serwis i naprawy gwarancyjne zgodnie z warunkami określonymi w ust. ……… umowy, odbiór pogwarancyjny. |
| 2 | ……………………………………….. | ….. miesięcy * – gwarancja Wykonawcy. Wykonawca zapewnia bezpłatnie: uzyskanie 25 letniej gwarancji systemowej niezawodności systemu okablowania strukturalnego, wystawionej przez producenta tego systemu przegląd gwarancyjny zgodnie z zaleceniami producentów podzespołów instalacji, jednak nie rzadziej niż raz roku, serwis i naprawy gwarancyjne zgodnie z warunkami określonymi w ust. ……… umowy, odbiór pogwarancyjny. |
| 3 | ………………………………………… | …… miesięcy * – gwarancja Wykonawcy. Wykonawca zapewnia bezpłatnie: przegląd gwarancyjny zgodnie z zaleceniami producentów podzespołów instalacji, jednak nie rzadziej niż raz roku, serwis i naprawy gwarancyjne zgodnie z warunkami określonymi w ust. ……… umowy, odbiór pogwarancyjny. |

*  w przypadku wbudowanych wyrobów i urządzeń posiadających okres gwarancji producenta  dłuższy niż gwarancja Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego właściwe dokumenty i karty gwarancyjne producenta wraz z dokumentacją powykonawczą.

- Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dokumentacją do  odbioru końcowego.

- Gwarancja Wykonawcy obejmuje:

  - bezpłatne przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji,

- bezpłatne usuwanie wszelkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:

  - działania siły wyższej albo z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

  - winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji instalacji oraz

urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminie 21 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – niezwłocznie, max w ciągu 48 godzin.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 21 dni   kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.

- W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, o których mowa wyżej, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

- Potwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

- Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datą ich usunięcia.

- Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce.

- Na zakończenie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić odbiór pogwarancyjny w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru pogwarancyjnego.

- Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.

- Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru pogwarancyjnego bez uwag, będzie podstawą do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w paragrafie 11.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym

w ust. 1 jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji należy do przedmiotu Umowy.

§ 9.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 4 ust. 4 i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury na warunkach określonych niniejszą umową, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

  - Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności   nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym  przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji przedmiotu umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy swoje mienie i urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 14 dni do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

  - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 4c po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie:

- w przypadku nie wykonania całego etapu lub elementu robót określonego w harmonogramie robót, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia na podstawie cen podanych w Ofercie Wykonawcy z dnia ……..

- w przypadku nie wykonania części robót z danego etapu lub elementu określonego w harmonogramie robót obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego zaawansowania wykonania danego etapu lub elementu.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przez Zamawiającego.

§ 10.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach: częściowym, końcowym lub pogwarancyjnym (czyli po upłynięciu okresu rękojmi i gwarancji) – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% wartości umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 umowy za każdy dzień braku lub nieterminowej zapłaty;

  - za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane

w wysokości 0,1 % wartości umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2

ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia przedłożenia w/w dokumentu;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, jeżeli jej wartość jest równa lub większa mniejszej z kwot, tj. 0,1 % wartości umowy określonej w § 2 ust.1,

  - za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów określonych w § 2a ust. 11 umowy –

w wysokości 0,1% wartości umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia dostarczenia w/w dokumentu;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1% wartości umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia przedłożenia w/w dokumentu;

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –

w wysokości 0,1% wartości umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w zmianie umowy o podwykonawstwo;

  - za brak przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku

z przekroczeniem terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1 umowy - w wysokości 0,1% wartości umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 Umowy za każdy dzień braku zabezpieczenia;

  - za opóźnienie w przedstawieniu polisy ubezpieczeniowej określonej w § 12 ust.2 umowy

– w wysokości 0,1% wartości umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2

ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 prawa zamówień publicznych.

  - Kary umowne dotyczące Wykonawcy będą potrącane przez Zamawiającego z właściwej faktury wystawionej przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

  - Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

  - Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

  - W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 11.

    - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ................................ zł słownie złotych: ..............................................................  w formie: .....................................................

    - Kwota określona w ust.1 zabezpiecza należyte wykonanie przedmiotu umowy, zaś 30 % tej kwoty stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dysponentem kwoty zabezpieczenia oraz Stroną uprawnioną do dysponowania zabezpieczeniem jest Zamawiający.

    - W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

    - W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy bez uwag potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona lub zwrócona w ciągu 30 dni po upływie ….. letniego okresu rękojmi liczonego od daty dokonania odbioru pogwarancyjnego bez uwag o którym mowa w § 8 ust. 20 niniejszej umowy.

    - W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

    - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 12.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w całym okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę co najmniej 50 000 zł.

- Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

- W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

- W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności polisy odpowiedzialności cywilnej, na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy.

§ 13.

- Z ważnych względów organizacyjnych leżących po stronie Wykonawcy dopuszcza się

rezygnację ze zgłoszonych Podwykonawców oraz zmianę zgłoszonych przez Wykonawcę

Podwykonawców w trakcie realizacji umowy, wymienionych w § 2a umowy.

- Przewiduje się zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, gdy:

  - Wykonawca dokona zmiany zgłoszonego w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy

udziale Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu umowy,

  - Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy czym,  w przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powoływał się na zasoby tego Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać  Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie  spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu umowy,

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu realizację przedmiotu zamówienia przez   Podwykonawców jeśli zajdzie potrzeba wykonania zamówienia przy pomocy           podwykonawców, pomimo nie wskazania w ofercie żadnej części zamówienia           przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa – przy spełnieniu warunków             zawartych w niniejszej umowie dotyczących podwykonawstwa w tym: § 1 § 2a i § 3 z            zachowaniem terminu wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy: istotnych, lub      nieistotnych  zmian w dokumentacji projektowej (zgłoszonych przez Wykonawcę,       potwierdzonych przez Projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiającego), których       zaistnienie zostało spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie       sporządzania dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich       wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawcę zamówienia       podstawowego lub wykonanie robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej – co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego dopuszcza się wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia do 1 miesiąca ponad termin określony w § 4 ust.1 umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać przelewu wierzytelności na

rzecz osoby trzeciej.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec     Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej     działalności gospodarczej, o postępowaniu układowym lub upadłościowym oraz o zmianie sytuacji     organizacyjnej lub ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację Umowy, jak też o zmianie     adresu siedziby firmy i zamieszkania jej właściciela, pod rygorem skutków prawnych zaniechania     oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni podany przez Wykonawcę adres.           Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, rękojmi i gwarancji oraz nie             zakończonych rozliczeń wynikających z umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie     przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo     budowlane, prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają     rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach –2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla     Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

- SIWZ zamówienia nr - ……………………. wraz z załącznikami

- Oferta Wykonawcy z dnia ………………..

- Karta gwarancyjna

- Wykaz osób i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia

ZAMAWIAJĄCY 	WYKONAWCA

...................................	...................................

Postępowanie nr ZP- …………..

załącznik nr 3 umowy

KARTA  GWARANCYJNA

określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości

Nazwa Zamawiającego: ………………………………………………………………………………

- Gwarancja obejmuje wykonanie następujących robót:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

- Gwarancja obejmuje dostawę (wbudowanie) następujących materiałów i urządzeń:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

- Data przekazania przedmiotu umowy do użytku:

Dzień - …….. miesiąc -  ………………rok- ………………

- Ogólne warunki gwarancji jakości:

4.1  Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty budowlane zostały wykonane zgodnie ze zleceniem, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno– budowlanymi.

4.2. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad ujętych (wpisanych) w prowadzonym przez Zamawiającego (Użytkownika) „Rejestrze reklamacji i dokonanych napraw” i zgłoszonych przez niego na piśmie (pismo, fax., email) podającym rodzaj wady i ewentualną przyczynę w okresie trwania gwarancji jakości, określonych w pkt. 6.

4.3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego (Użytkownika), natomiast jeżeli         usuniecie wad ze względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest możliwe w tym okresie – niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (Użytkownikiem), przy czym przyjmuje się że:

- wady związane z awarią będą usuwane do 48 godz. od daty zgłoszenia awarii,

- pozostałe wszelkie wady nie wymagające wymiany urządzeń do 7 dni od daty zgłoszenia,

- wszelkie wady wymagające wymiany (naprawy) elementu lub urządzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia.

Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym Wykonawca dołoży najwyższej staranności aby usunąć wady w możliwie najkrótszym terminie.

4.4.   Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w terminach podanych w pkt. 5.3 od daty zawiadomienia Zamawiającego (Użytkownika) przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy pod rygorem skutków prawnych.

4.5.  Jeżeli wada fizyczna elementu przedmiotu gwarancji o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.

4.6.  W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia, a w przypadkach wymiany urządzeń bądź elementów okres gwarancji jakości dla tych usuniętych wad biegnie od nowa od daty usunięcia wady.

4.7.   Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek :

- siły wyższej , przez co strony rozumieją : stan wojny , stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

- normalnego zużycia budynku lub jego części,

- szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

- Czas trwania gwarancji za wady jakościowe , liczony od daty odbioru pomieszczeń przez Zamawiającego ( Użytkownika ) wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wady , nie określa natomiast trwałości przedmiotu gwarancji i wmontowanych urządzeń.

Czas gwarancji wynosi: - …… miesięcy

- Nie są objęte gwarancją: …………………………………………………………………………………….

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad , przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający (Użytkownik) zobowiązuje się do przechowywania otrzymanych w dniu odbioru dokumentów związanych z prawidłowym użytkowaniem i eksploatacją przedmiotu gwarancji.

- Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono wykonawcę o zaistniałej wadzie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie w związku z usuwaniem wad.

WYKONAWCA

................................................

/  podpis i pieczęć /

Warunki gwarancji przyjął :

ZAMAWIAJĄCY

................................................

/  podpis i pieczęć /